预算绩效评价自评报告

（2023年度）

项目名称：国有林保护修复补助

实施单位：乌海市自然资源局

2024年5月

- 项目基本情况

- 项目基本情况简介

为了保护好现有的天然林资源和公益林资源，切实落实森林管护责任制，按资源分布状况、管护难易程度、地理位置，落实管护人员。每个管护人员按照定沟系、定面积、定任务、定报酬、定人员的“五定”管护方案，签订管护责任书，落实管护责任制，做到管护责任人的管护区内无偷砍滥伐、无乱采乱挖、无毁林开荒、无违法捕猎。同时，加强预测、预报、检疫等基础性工作，有效地保护林草资源和造林绿化成果。通过管护责任制的落实，形成一个比较完善的天然林资源管护网络和公益林资源管护网络。

内蒙古自治区林业和草原部门以内蒙古自治区财政厅《关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护修复资金预算的通知》（内财资环〔2022〕1804号）文件下达我单位中央转移支付专项资金-天保工程区国有林管护补助104万元、国有国家级公益林管护补助16万元，以《关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）预算的通知》（内财资环〔2023〕1665号）文件下达我单位中央转移支付专项资金-天保工程区国有林管护补助45万元、国有国家级公益林管护补助54万元，共计219万元，主要用于乌海市国有林保护修复工作。

- 绩效目标设定及完成情况

预期目标：

1.通过天然林资源修复实施，完成14.93万亩天然林管护任务，补偿标准10元/亩，生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，生物多样性明显增加，森林生态功能明显增强。

2.对本地区国家级公益林实施生态效益补偿，完成国家级公益林管护任务7.01万亩，补偿标准10元/亩，切实提升生态公益林保护管理水平，提高职工收入，达到维护生态安全的目标。

绩效目标实际完成情况：

1.落实天然林资源修复实施，完成14.93万亩管护任务，林区生态状况改善明显，森林生态功能加强。落实补偿标准10元/亩，使用中央财政天然林管护补助140万元。

2.完成国家级公益林管护任务7.01万亩，切实提升生态公益林保护管理水平，持续维护生态安全。落实补偿标准10元/亩，使用中央财政国家公益林管护补助70万元。

- 绩效自评工作情况

- 绩效自评目的

项目绩效自评的目的在于通过绩效自评来检查部门的工作质量，监督是否做到了有效的绩效评价。在绩效自评工作开展过程中，通过自评找出问题，解决问题，从中更好的认识到项目开展中的问题，积极思考改善和提高工作质量与效率。对项目绩效管理制定的计划实施、绩效结果应用、绩效目标提升的进行评估。更是为了改进工作，并准确接受第三方的评估。

- 绩效自评工作过程

- 准备阶段：根据项目实际情况，制定项目绩效目标。

- 实施阶段：根据项目绩效目标，收集整理相关绩效评价资料，对前期设置的项目绩效目标进行自评。

- 总结阶段：根据项目自评结果，编写项目绩效自评报告。

- 项目资金管理

- 项目资金投入情况

本年度资金年初预算数219.00万元，其中：中央财政219.00万元，地方资金0.00万元。

本年度资金全年预算数219.00万元，其中：中央财政219.00万元，地方资金0.00万元。

- 本年度资金全年执行数210.00万元，其中：中央财政210.00万元，地方资金0.00万元。

- 项目实施情况

- 本年度完成14.93万亩天然林管护任务和7.01万亩国家级公益林管护任务，林区生态状况改善明显，森林生态功能加强。落实补偿标准10元/亩，使用中央财政天然林管护补助140万元和国家公益林管护补助70万元。

- 项目资金产出情况

项目资金截至评价期，共计支出210.00元，用于国有林保护修复支出，全部为中央财政林业改革发展资金。

- 项目资金管理情况

此专项资金按照国家有关资金管理办法进行管理支出，详细核算项目支出情况，建立健全财务管理制度，根据财务管理办法相关制度执行，有力保证了项目资金的实施，严禁挤占、挪用、截留。上级主管部门对项目资金实行跟踪审计，加强资金使用情况监督，保证资金合理配置和充分使用，提高使用效益。

- 项目绩效情况

- 产出指标完成情况

- 数量指标

- 原天保工程区国有林管护面积（万亩）

目标值等于14.93万亩，实际完成14.93万亩，分值10分，得分10分。其中海勃湾区管护面积4.86万亩、海南区管护面积8.62万亩、乌达区管护面积1.45万亩。

- 国有国家级公益林面积（万亩）

- 目标值等于7.01万亩，实际完成7.01万亩，分值10分，得分10分。其中海勃湾区管护面积2.23万亩、海南区管护面积4.78万亩。

- 质量指标

- （1）天然林森林资源蓄积量增长情况

目标值为持续增长，实际完成持续增长，分值7分，得分7分。通过天然林资源保护修复，进一步恢复森林植被，增加森林蓄积，森林资源质量得到显著提升，对于建立资源结构合理、林地生产力高、稳定高效的森林生态系统具有重要作用。

- （2）国有林管护任务验收合格率

- 目标值为大于等于80%，实际完成93%，分值3分，得分3分。三区参与乌海市国有林管护验收汇报会时，能够按照资金管理办法规范使用资金，还需进一步完善实施方案。

- 3.时效指标

- （1）上级资金到位后资金项目落实时间

- 目标值为小于等于1个月，实际完成1个月，分值3分，得分3分。资金于30日内按时分配并下达至资金使用单位开始实施项目。

- （2）国有林管护补助兑现率（%）

- 目标值等于100%，实际完成100%，分值7分，得分7分。该项资金全部用于护林员工资支出。

- 成本指标

- 原天保工程区森林抚育成本（元/亩）

- 目标值为10元/亩，实际完成10元/亩，分值10分，得分10分。严格按照国有天然林管护中央财政补助标准进行补助，不存在补助不符情况。

- 效益指标完成情况

- 社会效益指标

- （1）林区民生状况

- 目标值逐步改善，实际完成逐步改善，分值10分，得分10分。天然林资源保护修复实施以来，林业职工收入有较大提高，住房、饮水、取暖、交通等生产生活条件有了一定的改善。一系列保障措施的实施，使林业职工群众的生活水平显著提高，精神面貌焕然一新，促进了社会的和谐发展。

- 可持续影响指标

- 持续发挥生态作用

- 目标值显著，实际完成显著，分值10分，得分10分。通过天然林资源保护修复措施的实施，使森林植被得到最大程度的恢复，构建安全稳定的生态屏障，更进一步保护农牧业及工业生产环境，确保持续发挥生态作用效果显著。

- 国有林区(林场)社会稳定

- 目标值稳定，实际完成稳定，分值10分，得分10分。通过实施天然林资源保护修复，加快林业建设发展，对改善当地工农生产条件，人民生活环境，保护包兰铁路、110国道安全畅通，减轻对下游地区的危害，都具有重要意义，受益对象广泛。

- 满意度指标完成情况

（1）退耕农户、牧民和周边群众满意度

指标值大于等于90%，全年实际完成值96.5%。向林区职工、周边群众发放并收到满意度调查问卷30份，满意率96.5%。

- 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。通过国有林资源保护修复等措施，促进林木生长发育，有效改善林龄、林种、树种结构，提高林木生长量和林地产出效率，降低森林病虫害、火灾、气候灾害的危害程度，维护森林健康，增加资源储备。

- 存在问题

- 项目立项、实施存在问题

- 海南区管护面积大、灌木林相对稀疏且分布范围广，管护难度较大。

- （二）资金管理使用存在问题

资金支出范围大部分仅用于管护人员工资，用于宣传、培训、档案管理等方面的支出不足。

- 其他需要说明的问题

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,形成一套反馈、整改、提升的良性绩效运行机制。实现评价结果与制定政策、预算安排、完善管理的深度结合。针对此次自评发现的问题,我单位将积极改正,避免同类问题重复发生,按照要求,及时申报项目目标,同时合理安排项目预算。后续将根据上级要求公开。

- 后续工作计划

以巩固天然林修复建设成果为基础，以保护和培育国有林资源为核心，以保障和改善民生为宗旨，以调整完善政策为保障，加大投入力度，推进林业改革，提升发展能力，努力实现资源增长、质量提升、生态良好、民生改善、林业和谐。

- 措施及办法

- 建立健全护林员管理机制，充分发挥各级林长作用，拉紧责任链条，加强督导检查、考核问效，把三级林长和重点生态区域作为主战场，压实各级林长责任，坚持不懈抓好生态保护，坚决守住生态安全底线。

- 附件

国有林保护修复补助绩效自评表。